1

2

3

4

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

15

16

Nota 1 : le RV sur site (cf. étapes 2 et 10) pour un repérage précis est obligatoire en cas de classe de précision  B ou C, pour les réseaux de TMD*, et dans certains cas ceux de distribution (> 4 bar, ou travaux sans tranchée, ou centre urbain dense), soit lors du récépissé de DT*, soit lors du récépissé de DICT*

Nota 2 : l’exploitant alimente le GU* avec ses coordonnées et avec les zones d’implantation de ses réseaux, et tient ces informations à jour en permanence

* Légende :

GU       Guichet Unique

DT        Déclaration de projet de Travaux

DICT    Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

DCE    Dossier de consultation des entreprises

TMD    Transport de matières dangereuses

Exceptions  à l’obligation d’investigations

complémentaires (cf. étape 4) :

travaux de très faible emprise et très faible durée,

travaux près de réseaux non sensibles,

travaux hors unités urbaines.

Nota 4 : Les prestataires en cartographie             (cf. étapes 4 et 16) sont certifiés

Nota 3 :  le responsable du projet informe les personnes sous sa direction sur les mesures de sécurité, et s’assure de la disponibilité des attestations de compétences

Répond à la DT* et y joint des conseils selon la nature du projet, et les données de localisation

Consulte le GU* et

Envoie 1 DT* à chaque exploitant

envoie plan

RV sur site (1)

Analyse Précision localisation

B ou C

A

(sauf Exceptions*)

Procède à  des Investigations complémentaires (4)

Choisit l’exécutant, signe le marché et joint toutes données dispo

Envoie le DCE* avec

toutes  les données disponibles

Tient compte dans son offre des données disponibles

Responsable du projet

Exploitant de réseau

Exécutant des travaux

(cas des Exceptions*) Prévoit Clauses tech. et fin. au marché

Est

Titulaire du marché et prépare les travaux

ou

ou

ou

Prend en compte le résultat des investigations complémentaires dans ses plans, qu’il géoréférence progressivement

Répond à la DICT* et y joint des conseils selon techniques de travaux prévues, et les données de localisation

Consulte le GU* et

Envoie 1 DICT* à chaque exploitant

envoie plan

RV sur site (1)

Effectue le marquage ou piquetage selon plans reçus par lui et par les exécutants

Effectue le marquage piquetage s’il ne fournit pas de plan

Informe son personnel sur la localisation et sur les mesures de sécurité, et s’assure de la disponibilité des attestations de compétences

ou

Prépare le chantier en fonction des données reçues

Anticipe les situations accidentelles et adapte si nécessaire son réseau ou son organisation

Engage les travaux

Arrêt de travaux si danger

Arrêt de travaux si danger

Ordre de reprise de travaux

Reprise des travaux

Cartographie en fin de chantier si construction de réseau (4)

ou

Constat contradictoire entre les parties, en cas d’endommagement

Avant

Chantier

Durant

Chantier

Nota : les opérations surlignées en jaune correspondent à des dispositions nouvelles non prévues par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 en vigueur

# LE PROCESSUS DT – DICT SYNTHETIQUE EN 16 ETAPES